# Resumen de la Reunión Retrospectiva

Empresa / Organización: SENA

Proyecto:

Lugar: Centro de Materiales y Ensayos

Fecha: 16/06/2026

Número de iteración / sprint: 00001

Personas convocadas: Kevin Verano – Daniela Londoño – Rafael Castillo – William Arismendi

Personas que asistieron: Kevin Verano – Daniela Londoño – Rafael Castillo – William Arismendi

## ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)

Se escucharon las opiniones de todos los participantes.

Se definió la estructura de la página web del hotel.

Se asignaron roles dentro del equipo.

Se establecieron las secciones: inicio, habitaciones, reservas y contacto.

Se cumplió el cronograma inicial del sprint.

## ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)

Algunas tareas se retrasaron por falta de experiencia técnica.

Hubo dificultades con la integración del diseño y la programación.

Faltó una mejor distribución del tiempo.

## ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (mejora continua)

Mejorar la comunicación entre los integrantes.

Definir tareas con fechas más precisas.

Realizar pruebas frecuentes del sitio web.

Documentar mejor los avances y cambios del proyecto.